河南经贸职业学院

一卡通服务中心改造项目

竞争性谈判文件

招标编号：豫财竞谈-2017- 1682

河南省教育招标服务有限公司

二○一七年十月

目   录

第一章：竞争性谈判公告	3

第二章：供应商须知	7

第三章：合同条款及格式	22

第四章：技术标准和要求 	40

第五章 ：谈判响应文件格式	42

# 第一章：竞争性谈判公告

## 第一章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司现对河南经贸职业学院一卡通服务中心改造项目进行国内竞争性谈判招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

- 项目有关内容：

1.招标编号：豫财竞谈-2017-1682

2.谈判项目名称：河南经贸职业学院一卡通服务中心改造项目

3.谈判招标范围 ：招标文件及工程量要求的所有内容。

本次招标共一个标段，预算金额21万元。

4.谈判质量要求: 按国家施工质量标准和现行国家质量验收规范验收合格。

5.谈判工期要求：20日历天必须完工。

6.谈判承包方式：包工，包料，保质量，保安全，包工期，包文明施工

7. 标段不允许拆包。

8.项目地点：郑州市金水区文苑北路与博学路交叉口

二、谈判供应商应具备的条件及资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，并且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级或以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其它在建建设工程项目；

2、企业信誉：企业注册地区级或以上人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函，内容涵盖企业法人、法定代表人、项目经理、委托代理人，以谈判公告发布后开具为准；

3、投标人近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单，并提供书面声明；

4、  投标人信用记录应满足相关法律法规的要求。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。

5、本项目不接受联合体投标。

- 报名及购买谈判文件时间、地点：凡有意参加投标者，请于 2017 年10月24日至 2017年10月29日法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9∶00时至11∶00时，下午15∶00  时至 17∶00  时(北京时间，下同) 前往河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院114室。

- 报名及购买谈判文件时由法定代表人或其授权代表携带下列资料 ：

1、购买招标文件人员必须是投标人本单位人员，须出具法人授权委托书、授权人身份证复印件、被授权人身份证原件和复印件；

2、营业执照副本、企业安全生产许可证（副本）及资质证书（副本）可提供加盖公章的复印件，不再要求提供原件；

3、拟派项目经理身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、未担任其他在建工程项目的项目经理承诺书原件；

4、2016年度经审计的财务审计报告、近期完税证明材料（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）、近期单位缴纳社保证明材料（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件；

- 提供无行贿犯罪档案查询函复印件；提供本单位近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单书面声明；

备注：投标人须保证报名资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料或报名单位若不按上述要求提供报名资料，招标代理机构有权拒绝其报名。

五、 谈判文件售价：招标文件为300元/套，现场购买，售后不退。

六、谈判响应文件递交截止时间及开标时间：2017年10月30日 上午9:30。

七、谈判响应文件递交及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院开标室。

八、本次谈判联系事项：

招标人信息：

招标人：河南经贸职业学院

联系人：候老师     电话 ： 0371-86661276

地址：郑州市金水区文苑北路与博学路交叉口

招标代理机构信息：

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

项目负责人：田老师  电话：0371-56058516

地址：文化路80号河南财经政法大学后勤小院114室

河南经贸职业学院

河南省教育招标服务有限公司

2017年10月23日

## 第二章：供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 招标人信息： 招标人：河南经贸职业学院 联系人：候老师 电话 ： 0371-86661276 地址：郑州市金水区文苑北路与博学路交叉口 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司 联 系 人：田老师 联系电话：0371-56058516 地 址：郑州市金水区文化路80号 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南经贸职业学院一卡通服务中心改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 郑州市金水区文苑北路与博学路交叉口 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 竞争性谈判文件内的全部工作内容及质保期服务。 |
| 1.3.2 | 采购内容 | 招标文件及工程量要求的所有内容 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 20日历天，必须完工。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.5 | 质保期 | 2年 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件和能力 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，并且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级或以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其它在建建设工程项目； 2、企业信誉：企业注册地区级或以上人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函，内容涵盖企业法人、法定代表人、项目经理、委托代理人，以谈判公告发布后开具为准； 3、投标人近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单，并提供书面声明； 4、 投标人信用记录应满足相关法律法规的要求。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体谈判 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 2.1 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 竞争性谈判文件的补充文件（如有）、谈判答疑纪要等 |
| 2.2.2 | 谈判响应文件接收截止时间 | 详见谈判公告 |
| 3.3.1 | 谈判有效期 | 60日历天（谈判响应文件接收截止之日起） |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | 投标保证金金额：叁仟元人民币（只接收投标单位对公转账，不接收个人转账及现金交款单） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金以基本户公对公转入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准 。谈判响应文件中附开户许可证及银行转账凭证 。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退保证金时需提供资料如下：1）、合同原件一份 联系人王老师：0371-56058533 财务室电话：0371-56058516 保证金退还：在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金（凭收款收据）；在采购合同签订后五个工作内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无要求 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 报价函均应加盖供应商单位公章并经法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章； |
| 3.7.4 | 谈判响应文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，采用左侧粘贴方式固定装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： （项目名称） 谈判响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称：（盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字） |
| 4.2.2 | 递交谈判响应文件地点 | 详见谈判公告 |
| 4.2.3 | 是否退还 谈判响应文件 | 否 □是，退还安排：（不采用） |
| 5.1 | 谈判时间和地点 | 详见谈判公告 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由采购人、监标人、供应商代表检查。 （2） 在开标现场对投标人的报价不予以宣读，待评委会对各谈判施工单位的谈判响应文件审核之后，会对各谈判施工单位进行最终报价。 |
| 6.1.1 | 谈判小组的 组建 | 谈判小组构成：3人； 专家确定方式：评标前从河南省政府采购专家库中随机抽取； |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的形式：中标价的5% |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
|  | 构成竞争性谈判文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在竞争性谈判阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
| 10.3监 督 |  |  |
|  | 本项目的竞争性谈判活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.4 采购人补充的共他内容： |  |  |
| 10.4.1 | 本项目采购代理费由成交供应商向采购代理机构支付，支付金额5000元整。 |  |
|  | 质保期间，因质量问题造成不能正常工作时，施工方应负责免费维修并赔偿因此造成的一切损失。质保期间因材料问题出现的费用施工方应自行承担。施工工艺应符合国家有关施工工艺。 |  |

## 1. 总  则

- 1.1 项目概况：

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备谈判条件，现对本项目施工进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源：

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

- 1.3、采购范围、计划工期和质量要求：

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求：

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件和能力。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体谈判。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目提供采购代理服务的；

（5）与本项目的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的监理人或采购代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的监理人或采购代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1供应商自行踏勘现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制谈判响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 谈判答疑

1.10.1 供应商以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3采购人在谈判截止时间前将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

- 1.11 分包

供应商中标后不得将工程的任何部分分包。

## 2. 竞争性谈判文件

- 2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性谈判办法；

（4）合同条款及格式；

（5） 技术标准和要求；

（6）谈判响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料；

- 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判响应文件接收截止时间3天前以书面形式要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在谈判响应文件接收截止时间2天前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

- 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在谈判响应文件接收截止时间2天前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.谈判响应文件

- 3.1谈判响应文件的组成

3.1.1谈判响应文件应包括下列内容：

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、谈判保证金（附交款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件）；

四、 预算书

五、施工方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、供应商须知前附表规定的其他材料

- 3.2 谈判报价

3.2..1所有报价均以人民币报价。

3.2..2谈判施工单位应根据第二部分所列采购项目内容和要求进行报价，并由法定代表人或谈判施工单位代表签署。

3.2..3谈判施工单位对所投标项目一次报价只能一种方案，谈判施工单位所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，即不受市场价格及政策性价格的调整而增减，谈判施工单位提交可调整的报价的投标文件将按非响应性投标予以拒绝，采购代理机构不接受任何有选择的报价。

3.2.4本采购项目为交钥匙工程，报价为总包价。 采购代理机构及采购单位不另支付其他任何款项。

3.3 谈判有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

- 3.4 谈判保证金

3.4.1 谈判保证金的提交见供应商须知前附表。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交谈判保证金的，其谈判响应文件作废标处理。

3.4.3采购人与中标人签订合同后5日内，向未中标的供应商和中标人退还谈判保证金及银行同期存款利息

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的谈判有效期内撤销或修改其谈判响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性谈判文件规定提交履约担保。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

- 3.6谈判响应文件的编制

3.6.1 谈判响应文件应按第五章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。

3.6.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4 谈判响应文件正本、 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4. 投标

- 4.1 谈判响应文件的密封和标记

4.1.1 谈判响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 谈判响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的谈判响应文件，采购人不予受理。

- 4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2 项规定的谈判响应文件接收截止时间前递交谈判响应文件。

4.2.2 供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

- 4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的谈判响应文件接收截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交谈判响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改的谈判响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 谈判

- 5.1 谈判时间和地点

采购人在本章第2.2.2 项规定的谈判响应文件接收截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.2谈判时邀请所有供应商法定代表人或其委托代理人（携带身份证原件）准时参加。供应商的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该供应商放弃谈判，其递交的谈判响应文件按无效文件处理。

## 6. 评标

6.1 谈判小组

6.1.1谈判小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的评标专家2人组成。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对公正评审的；

（4）曾因在谈判以及其他与竞争性谈判有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 竞争性谈判程序

6.2.1由供应商或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况；

6.2.2不公开第一轮报价，由谈判小组对密封情况完好的相应文件进行初步审查；

（1）初步评审分为资格性审查和符合性审查。资格性审查确定供应商是否具备谈判资格；符合性审查确定响应文件是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

（2）采购人将首先对每份谈判响应文件进行资格性审查，评审专家对每份谈判响应文件进行符合性审查，如果响应文件没有通过资格性审查和符合性审查，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查及符合性检查。 | 投标文件 | 按照谈判采购文件规定要求盖章\装订； |  |  |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或签章，并加盖单位章； |  |  |
|  |  | 一正二副； |  |  |
|  |  | 谈判供应商名称与企业法人营业执照、证书一致；资格要求所提供资料完善 |  |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 投标报价 | 在采购人预算或支付能力范围内； |  |  |
|  |  | 谈判响应文件报价唯一； |  |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体谈判； |  |  |
|  | 投标有效期 | 符合谈判采购文件规定 |  |  |
|  | 符合谈判文件其他实质性要求 |  |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |  |

6.2.3 谈判

谈判小组将分别与通过初步审查的供应商单独分别进行谈判。谈判双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、谈判价格和其他信息。

6.2.4第二轮报价（即最终报价）

（1）谈判结束后，通过所有审查的供应商进行第二轮报价，第二轮报价与自身第一轮报价相比较呈递减报价（否则报价将不予接受），报价采用书面方式；

（2）供应商须按照谈判小组确定的最终报价时间内同时向谈判小组报出最终报价；

（3）第二轮报价即为最终报价。

商务和技术满足招标文件要求，价格最低的投标人作为中标候选人，但投标人低于成本价格竞标或明显低于其他潜在投标人的报价投标报价分按无效投标，有关详细说明如下：

为有效节制投标人以低于成本价格竞标或抢标，中标后再与采购人协商调价事件发生，更好有利于评标委员会判断其是否属于低于成本价格竞标或抢标行为，现将判断是否低于成本价竞标或抢标原则公布如下，供评标委员会在评标时参考：

①判断依据：财库[2007]2号文件；

②判断基准值：为该标段所有有效投标人投标总报价（须去掉一个最低有效报价）的算术平均值；

③判断标准：如果投标人二次报价低于判断基准值的85%，则视为低于成本价竞标

6.3竞争性谈判响应文件的澄清

6.3.1为便于对竞争性谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对竞争性谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。

6.3.2为有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

6.3.3供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，取代响应文件中被澄清的部分。

在谈判过程中，凡遇到谈判文件中无界定或界定不清、前后不一致使谈判小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由谈判小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

6.4 谈判过程的保密

6.4.1成交后，直到授予成交通知书止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，成交候选人的推荐情况及其他任何与谈判过程有关的情况均应严格保密。

6.4.2在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其谈判被拒绝。

6.4.3成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就谈判过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问谈判过程的情况和材料。

6.5 确定成交候选人

谈判小组向采购人提出书面报告，并按供应商第二轮报价由低到高的顺序向采购人推荐1-2名成交候选人。

## 7. 合同授予

- 7.1 成交方式

采购人依据谈判小组提交的书面谈判结果报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。当确定成交的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按规定向采购人交纳履约保证金的，采购人可以按序确定排名第二的成交候选人为成交人。

- 7.2 成交通知

在谈判有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未中标的供应商。

- 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1 委托机构应当在中标公示结束之次日，以书面形式将中标结果通知采购人和中标人。采购人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起3天内，根据竞争性谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签或故意拖延签订合同的，采购人取消其中标资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 除不可抗力因素外，供应商不能按照采购人规定的时间保质保量的完成工程的，除按采购人意愿进行未完成部分工程的处理外，还需向采购方支付中标价总额30%的违约金。

## 8. 重新采购

- 8.1 重新谈判

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）谈判响应文件接收截止时间止，供应商少于3 个的；

（2）经谈判小组评审后否决所有谈判响应性文件的。

## 9. 纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章：合同条款及格式

合同编号：

政府采购施工合同书

（仅供参考，具体以签订合同时为准）

工程名称：

工程地址：

工程造价：

发 包 方：

承 包 方：

年   月   日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：        河南经贸职业学院           

承包人（全称）：               

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                         工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                     。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：                                 。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：   

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥               元)。

2.合同价格形式：固定总价合同 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书（如果有）及谈判文件；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，报送招标代理机构贰份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：  

地  址：                地  址：  

邮政编码：                邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：              电  话：

传  真：              传  真：  

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

### 第二部分 通用合同条款

详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）”通用合同条款

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证及设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                             ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                         ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：                ；

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：                             ；

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                             ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                           ；

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书及谈判文件；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）谈判响应文件及其附录（7）技术标准和要求；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：     5份；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

承包人向发包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整价格            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：招标文件规定范围内的施工内容，承包人投标文件没有的，视为漏项，发包人不予追加。分部分项工程依据已完工的实际工程量，与“招标工程量清单投标报价汇总表”中给定的数量比较计算工程量差，调整工程量清单中的工程量，并依此计算工程结算款。两者之间的量差增减5%以内（含5%）的部分，结算时不作调整；量差增减超过5%时，只调超过5%部分，但综合单价不做调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

联系电话：                     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工过程中协调工作，监督工程质量和进度，审定签发工程款权，工程设计变更及现场签证审批权按照甲方有关规定执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前1天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1.发包人提供一处接水、接电的位置，并协助承包人办理相关手续。承包人自行安装计量表并承担安装费用和水电使用费用；2.施工场地与公共道路的通道开通；3. 施工所需证件、批件的办理；4.水准点与座标控制点交验。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务:按通用条款执行  。

承包人提交的竣工资料的内容：提供符合要求的竣工图及竣工资料  。

承包人提交的竣工资料套数：  3套    。

承包人提交的竣工资料的费用： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  本工程验收前7日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档   。

承包人应履行的其他义务：

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：    ；

身份证号：         ；

联系电话：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，承包人提出更换时，须经发包人和监理工程师书面同意，且每更换一次需先提交1万元的违约金后予以更换 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未按时更换，须向发包人交纳1万元/人（天）的惩罚性赔偿金。 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前2天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人承担3000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人认可方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

本工程不允许分包   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   按通用条款执行    。

3.7 履约担保

承包人向发包人以转帐的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约保证金在签订合同前交学校财务处，工程验收合格，正式交付使用后予以退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  见监理合同  。

关于监理人的监理权限：  见监理合同  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：             ；

职    务：总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号：                     ；

联系电话：             ；

关于监理人的其他约定：  / 。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格，因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约：扣罚履约保证金的50%，并由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施，由此引起的工期延误及费用由承包人承担；如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时，扣罚全部履约保证金，并承担修复所发生的全部费用。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

未尽事宜按通用条款执行。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前1天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后1天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后1天内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前  。

7.3.2开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   /    。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖延一天，从履约保证金中扣除合同金额的5‰（履约保证金扣完为止）,同时，承包人再向发包人支付累加违约金1000 元/天，直至合同金额扣完为止。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    地震、暴风雪     ；

考虑到防水项目的特殊性，如遇连续阴雨等影响施工的天气，须经甲方及监理认可后及时办理工期顺延手续。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按相关规定执行     。

施工现场需要配备的试验设备：     按相关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按相关规定执行     。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。超过原合同采购金额百分之十的，应重新组织采购活动。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

(1) 投标工程量清单中有相同项目的，综合单价按相同项目的单价认定（2）投标工程量清单中有类似项目的，综合单价参照类似项目的单价认定；(3) 投标工程量清单中没有相同或类似项目的，执行河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016版）及配套取费标准，以及施工当期（月）的《郑州市建设工程材料基准价格信息》；定额缺项时由发包人与承包人协商确定，如协商不妥由相关主管部门裁定。 (4) 当工程量清单中某项清单内容工程量取消时，相应工程费均取消。

二次报价与一次报价相比的优惠幅度作为供应商的优惠率，优惠率适用于工程量清单调整、竣工结算和变更追加项目。暂定价材料、暂列金额二次报价不允许优惠。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：。

10.7.1暂估价项目

详见清单编制说明。发包人和承包人以招标或询价方式共同确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动7天前通知发包人，并提交暂估价采购方案和工作分工。确定暂估价中标成交人后，由承包人与中标成交人签订暂估价合同。暂估价价差在项目决算时进行税前调整。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式:总价合同。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)以及2016版《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按形象进度计量    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1双方约定的工程款支付的方式：

（1）工程竣工验收合格交付使用后，支付合同价的80%，待学校审计部门审计完毕，经合同双方确认后，付至审定价款的95%。

（2）剩余5%质保金待质保期满后，未发现质量问题一次性付清。

12.4.2支付条件：承包人向发包人提供支付申请书及相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。

12.4.3双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。

12.4.4工程款支付时应预留合同总价的5%作为质量保证金，工程质保期满后，再行支付给承包人。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

完工后，项目单位组织相关部门进行验收。为确保施工质量，验收将采取破坏性检验方法，检验完毕后施工方应无偿恢复。

验收合格后，要按照本合同约定的支付方式，办理资金支付手续。

#### 14. 竣工结算

工程竣工验收后，承包人应在6个月之内提出工程竣工决算并将有关合格的完整竣工资料一式三份送交发包人。发包人自接到上述资料后送审，审计后按本合同付款办法支付。承包人逾期提交竣工决算资料所引起的后果自负。

#### 15. 缺陷责任期与保修

见工程质量保修书，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，质量保证金为工程款的5%。

#### 16. 违约

16.2．1承包人违约：

工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包人其他原因造成工程竣工交付时间延期，承包人应承担违约责任。

16.2.2发包人违约：

工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工180天，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的实际损失。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行  。

#### 20. 争议解决

因合同及合同有关事项产生的争议，可向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地       人民法院起诉。

21. 补充条款：

21.1发包人负责提供水源、电源接点，施工用电用水费用由承包人装表据实缴纳。

21.2承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件，进驻现场之日起应交发包人对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由承包人负责。

21.3承包人对施工人员应加强管理，严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度，施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关。

21.4施工垃圾应按指发包人指定地点堆放，及时清理。工程竣工3天内，承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理。

附件1：                工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：            。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5    年；

3、装修工程为    2     年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      2 年；

7、其他项目保修期限约定如下：                     。

三、质量保修期

本工程质量保修期为  2  年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起   1  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

| 甲方（盖章）： 法定代表人或代理人： 单位地址： 电话： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： | 乙方（盖章）： 法定代表或代理人： 单位地址： 电话： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： |
| --- | --- |

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 接到发包人保修通知后,承包人须在120分钟内赴至现场,并在24小时内修复完毕   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件2：                            施工管理承诺书

在河南经贸职业学院施工期间，为保证工程质量、安全文明施工、按期完工，我单位一定加强施工管理，圆满完成施工任务，特承诺如下：

1. 严格按照招标要求和图纸施工，施工工艺符合规范要求，不偷工减料，不使用残次品，注重细节。

2. 保证按期完工，不拖延工期影响甲方使用，否则，愿接受甲方处罚。

3. 文明施工，不从楼上抛洒垃圾，不随地大小便，言行文明。发现从楼上向下抛洒垃圾，愿接受每次1000元罚款。

4. 安全施工，严格遵守施工安全操作规程，不出现安全事故。

5. 加强成品保护，不损坏、污染原有建筑和设施。

若需现场搅拌水泥砂浆（包括干硬性砂浆）或混凝土，在胶合板或金属板上操作，不污染原有路面。若发现在原有路面上直接搅拌水泥，除必须清理干净外，愿接受每次1000元罚款。

各种刷漆施工，对周边其他设施和墙体进行精确保护，确保不受污染。若有污染，彻底清理干净。对原有建筑和设施造成损坏时，承担修复及其他相关费用。

6. 加强对员工及工人管理，及时支付农民工工资，不出现到甲方闹事现象。若出现闹事现象，甲方可以根据情节轻重，对我公司进行处罚。

7. 施工完毕后，对施工现场进行彻底保洁。

8. 积极为用户着想，发现问题及时提出合理化建议。

9. 遵守学校有关管理规定，服从学校管理。

10.缺席监理例会，每次罚款1000元；监理例会迟到，每次罚款500元。不得代签，否则加罚100元。

公司名称：

项目经理：

授权代表：

现场代表：

2017年   月   日

附件3：               承包人承揽工程项目一览表

| 单位工 程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人用于本工程主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、材料选用应为国产或合资中高档及以上。

2、对照工程量清单详细填写材料规格、型号、厂家、品牌等

附件5：          承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6：

6-1：材料、设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：材料、设备暂估价投标时不能优惠，计入税前报价。决算时按实际差价税前调整。

6-2：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：专业工程暂估价投标时不能优惠，计入税前报价。决算时按实际差价税前调整，增加2%总承包管理费。

第四章：技术标准和要求

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 拆除工程及垃圾运输 | 1.墙体乳胶漆、地面及墙面宣传铲除，垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:深灰色40*80铝合金条形格栅 |  | m2 | 23.73 |  |  |  |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖 |  | m2 | 61.28 |  |  |  |
| 4 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18厘板 3.面层材料品种、规格:白色亮光铝塑板 |  | m2 | 19.83 |  |  |  |
| 5 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:20*30木龙骨，18厘板基层 2.防护材料种类:9mm石膏板，刷乳胶漆 |  | m | 7.2 |  |  |  |
| 6 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18厘板 3.面层材料品种、规格:9mm石膏板刷乳胶漆 |  | m2 | 17.72 |  |  |  |
| 7 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30方木 2.基层材料种类、规格:18厘板 3.面层材料品种、规格、颜色:90*9防腐木，刷清漆 |  | m2 | 25.89 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30方木 2.基层材料种类、规格:18厘板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板 |  | m2 | 3.5 |  |  |  |
| 9 | 010805005001 | 地弹门 | 1.框材质:40*80方管框架，40*40方管把手；深色氟碳漆 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 |  | m2 | 3.92 |  |  |  |
| 10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:40*80方管框架，深色氟碳漆 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃 |  | m2 | 12.38 |  |  |  |
| 11 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.人造石窗台板 |  | m2 | 2.16 |  |  |  |
| 12 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:18厘板 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢拉丝踢脚线 |  | m | 19 |  |  |  |
| 13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 |  | m2 | 34.45 |  |  |  |
| 14 | 01B002 | 文化展板 | 1.成品文化展板 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 01B003 | 成品电动窗帘带轨 | 1.成品电动窗帘带轨 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 011302001004 | 门头 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18厘板 3.面层材料品种、规格:硅酸钙板，清漆 |  | m2 | 25.18 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40镀锌方管 2.基层材料种类、规格:18厘板 3.面层材料品种、规格、颜色:硅酸钙板，清漆 |  | m2 | 13.18 |  |  |  |
| 18 | 01B004 | 电路及灯具 | 1.详见设计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 011501014001 | 服务台 | 1.详见图纸设计 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 011501014002 | 发光字 | 1.详见图纸设计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 011501014003 | 高清摄像头 | 1.详见图纸设计 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) | 备 注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他措施费（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 结算金额(元) |  | 备 注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
| 合 计 |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注 |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备 注 |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|  | 合 计 | - |  | - |  | - |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—5 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元) |
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| 1 | 01510521 |  | 直条型铝合金格栅(含配件) | 1260*60*126 | m2 | 24.9165 |  |  |
| 2 | 03031103 |  | 地弹簧 |  | 套 | 1.795517 |  |  |
| 3 | 05030111 |  | 板方材 | 杉木 | m3 | 1.016571 |  |  |
| 4 | 05050123 |  | 胶合板 | δ18 | m2 | 65.8665 |  |  |
| 5 | 05090161@1 |  | 细木工板 | δ18 | m2 | 44.6985 |  |  |
| 6 | 06050116 |  | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 13.383151 |  |  |
| 7 | 07050131 |  | 地砖 | 800mm*800mm | m2 | 63.7312 |  |  |
| 8 | 08000110 |  | 石材成品窗台板 |  | m2 | 2.268 |  |  |
| 9 | 09130116 |  | 铝塑板 | δ5 | m2 | 24.6715 |  |  |
| 10 | 09190101 |  | 硅酸钙板 | 综合 | m2 | 40.4098 |  |  |
| 11 | 10010207 |  | 轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 |  | m2 | 65.8665 |  |  |
| 12 | 11010201 |  | 全玻有框门扇 |  | m2 | 3.92 |  |  |
| 13 | 36310133 |  | 橡胶条伸缩缝 |  | m | 19.481168 |  |  |
| 14 | BCCLF15 |  | 成品电动窗帘带轨材料费 |  | 元 | 1 |  |  |
| 15 | BCCLF16 |  | 电路及灯具材料费 |  | 元 | 1 |  |  |
| 16 | BCCLF22 |  | 文化展板材料费 |  | 元 | 3 |  |  |
| 17 | BCCLF26 |  | 发光字材料费 |  | 元 | 1 |  |  |
| 18 | BCCLF27 |  | 高清摄像头材料费 |  | 元 | 2 |  |  |
| 19 | BCCLF29 |  | 服务台材料费 |  | 元 | 1 |  |  |
| 20 | BCCLF31 |  | 拆除及垃圾运输材料费 |  | 元 | 1 |  |  |

| 总价项目进度款支付分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付 |  |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他措施费（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—16 |  |  |

| 单位工程主材表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 河南经贸学院一卡通服务中心 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 | 产地 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第 二 卷

- 第五章：谈判响应文件格式

封面及扉页格式：

正本/副本

（项目名称）

谈  判  响  应  文  件

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年         月         日

注:后附格式仅供参考，投标人可自行调整。

目    录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、谈判保证金（附交款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件）；

四、预算书

五、施工方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、供应商须知前附表规定的其他材料

## 一、报价函

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 谈判范围 |  |
| 谈判报价（元） | 小写： 大写： |
| 谈判质量等级 |  |
| 谈判工期（日历天） |  |
| 谈判有效期 |  |
| 质保期 | 年 |
| 承诺： |  |
| 需要说明的问题 |  |

供应商：                                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

地址：

电话：____             __                             _____

传真：

邮政编码：

年        月       日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

## （1）法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

## （2）授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      项目谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年     月     日

## 三、谈判保证金

## （附交款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件）

## 四、 预算书

## 五、施工方案

## 六、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作： |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）    （以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

## 七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标通知书、合同协议书和竣工验收证明复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

## 其他材料

1. 供应商企业财务状况报告复印件（提供2016年度经审计的财务报告）

2、近三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（固定格式）

本公司郑重声明：

我公司                            在参加本次项目（编号：      ）               采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人（盖章）：

日      期：          年       月       日

## 3、检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（原件装订于正本内，副本为原件的复印件并加盖单位公章）；

## 4、企业社保缴纳证明和缴纳税的入账票据凭证等。

## 5、信用查询网页截图。

## 6、其他有关资料。

## 注：响应文件中所出具的相关材料加盖单位公章。